2021年水产品加工和仓储保鲜能力建设项目支出绩效评价报告

项目名称：益阳世林食品有限公司水产品加工和仓储保鲜能力建设项目

报告类别：        项目支出绩效评价报告

报告单位：       益阳世林食品有限公司

联 系 人：              徐建良

联系电话：            13707371867

日    期：           2022年3月7日

目  录

- 一、2021年度项目支出绩效自评表………………………………2

- 二、项目支出绩效评价报告……………………………………3

- 预算支出概况..................................3

- 预算资金使用管理情况..........................5

- 预算支出绩效目标完成程度.....................7

三、绩效评价工作情况…………………………………………11

四、预算支出主要绩效及评价结论……………………………11五、绩效评价指标分析………………………………………11

1、预算支出决策情况

2、预算执行过程情况

3、预算支出产出情况

4、预算支出效益情况

六、主要经验及做法、存在的问题及建议…………………13

- 2021年度项目支出绩效自评表

二、项目支出绩效评价报告

益阳世林食品有限公司

水产品加工和仓储保鲜能力建设项目

项目预算支出基本情况

- 预算支出概况

- 1.1 预算支出决策背景

《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发[2021] 1号）（十一）构建现代乡村产业体系。依托乡村特色优势资源，打造农业全产业链，把产业链主体留在县城，让农民更多分享产业增值收益。加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，培育农业龙头企业标准“领跑者”。立足县域布局特色农产品产地初加工和精深加工，建设现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群。推进农村一二三产业融合发展示范园和科技示范园区建设。把农业现代化示范区作为推进农业现代化的重要抓手，围绕提高农业产业体系、生产体系、经营体系现代化水平，建立指标体系，加强资源整合、政策集成，以县（市、区）为单位开展创建，到2025年创建500个左右示范区，形成梯次推进农业现代化的格局。创建现代林业产业示范区。组织开展“万企兴万村”行动。稳步推进反映全产业链价值的农业及相关产业统计核算。农业农村部等七部门联合印发的《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》，《规划》第三条提出：以更有力举措推动质量兴农任务落实。 推动全产业链开发，促进一二三产融合发展。加强现代农业产业园建设，做大做强农产品加工业，大力发展新产业新业态，推进产业园与农村社区、田园乡村、旅游景区联动建设。实施产业兴村强县行动，创建一批农产品专业村和加工强镇，推进加工在镇、基地在村、增收在户。

益阳市赫山区地处洞庭湖南，水系丰富、湖塘众多，是有名的鱼米之乡，发展渔业具备得天独厚的条件。全区拥有水域面积30.9万亩，2020年水产品生产总量3万吨，生产鱼苗5亿尾，渔业总产值6.53亿元。但作为支撑渔业生产发展与延伸的水产品加工、冷链物流整体基础薄弱，全区仅有规模加工企业4家，仓储保鲜库容3.5万吨左右，已成为影响渔业生产发展的瓶颈。

根据上述背景，为推进赫山区渔业高质量发展和现代化建设，打造渔业全产业链，提升水产品加工仓储现代化水平，提高水产品加工率、流通率和副产品利用率，促进一二三产业融合发展，特提出益阳世林食品有限公司水产品加工和仓储保鲜能力建设项目。

1.2 预算支出主要内容

净增水产品加工能力1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。净增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。新增就业岗位23个，可确保渔农2100万元收入不受市场波动的风险。

- 预算资金使用管理情况

- 2.1 预算支出组织管理机构介绍

益阳世林食品有限公司创建于2005年3月，是一家集种植、养殖、生产、销售及研发于一体的农产品深加工企业。公司坐落于益阳市赫山区兰溪镇金石村，紧临G536国道和长张高速，地理位置非常优越。目前主要生产独具湖湘特色的农家坛菜、腊味、水产制品、竹笋山货等系列的预制菜食材、特色米糕和方便自热米饭，产品通过代理商、超市及电商平台销往全国各地湘菜馆、酒店以及家庭。公司获《食品生产许可证》与ISO9000质量管理体系认证，产品质量符合国家食品安全标准，近三年未发生质最安全事件。公司是益阳市扶贫龙头企业、湖南省农业产业化龙头企业、湖南农业优势特色千亿产业标杆龙头企业、湖南老字号单位、高新技术企业、湖南省食品产业科技创新示范企业、两型工业企业、两化融合管理体系贯标企业、上云上平台标杆企业、全国主食加工示范企业。公司“林结巴”商标为湖南省著名商标，“林结巴”品牌为湖南名牌。

公司拥有员工420人，其中专业技术人员58人，技术力量雄厚，班子人员精诚团结，作风廉洁，敬业精神好，战斗力强，在赫山众多食品加工企业中，技术力量和综合效益均位居前列。公司拥有场地80亩，拥有标准化厂房建筑面积55000平方米，其中有4栋标准化生产加工车间、2万吨级冷库（其中水产仓储保鲜库容2000吨）、无尘晒制车间、一次性能腌制2000吨的坛菜腌制池、容纳3000个坛子的地下发酵室、达到国家一级排放标准的污水处理车间等设施。公司建立了“公司+基地+农户”经营管理模式，与农户实行合同制和合作制的形式发展农产品种植、养殖业。公司通过农副产品从种植、养殖、加工、销售前后联动，将农村一二三产业有机整合、紧密相连、一体推进。公司直接参办4家农民专业合作社，带动基地面积16万多亩，涉及农户10700多户。公司与各合作社签订购销协议，2020年为种殖、养殖户带来收入2亿元以上。同时，公司的加工生产基地直接解决了周边400多名农民就业，年发放农民工资2000多万元。公司现有省级代理商31家，市级代理商156家，年加工鲜活农产品3万多吨，成品1万多吨，产品销往全国各地。

公司自成立以来，坚持以诚信、守法经营为理念，为广大消费者生产提供安全、绿色食品为宗旨，受到各级政府、社会各界和广大消费者的一致好评。没有发生财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等现象。

公司按照“基在农业、利在农民、惠在农村”的指导思想，坚持“科技为支撑、养殖为基础、加工为龙头、冷链流通为引领”，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分利用本地渔业资源，加大水产品加工、冷链物流能力建设，推进渔业产业高质量发展与农村振兴。

- 2.2 预算资金和项目管理制度建设

项目投资657.99万元，其资金来源：申请水产品加工和仓储保鲜能力建设项目补助资金105.6万元，全部用于该项目设备购置费用。占项目投资的16.05%；企业自筹资金552.39万元，占项目投资的83.95%。

为了保障项目的顺利实施，在项目建设期间，公司成立项目建设领导小组。由项目单位法人代表任组长，项目建设单位财务、生产、营销等有关部门负责人及技术协作单位有关人员组成。领导小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门和单位之间的关系，监督和检查项目的实施。领导小组下设财务组、工程组、技术组、后勤组。项目已按实施进度计划如期完成了各项建设任务，各项目负责和参与人员分工明确，同时严格项目资金的管理，专款专用，确保资金全部用于本项目。严格执行有关财务制度，确保项目资金发挥最大的社会效益和经济效益。

- 预算支出绩效目标完成程度

### 3.1总体目标

计划：净增水产品加工能力1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。净增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。新增就业岗位20余个，可确保渔农2100万元收入不受市场波动的风险。

完成情况：本次水产品加工和仓储保鲜能力建设项目投入657.99元，新增制冷系统等设备6台（套/条）。净增水产品加工能力1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。净增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。新增就业岗位20余个，可确保渔农2100万元收入不受市场波动的风险。。

### 3.2阶段性目标

计划：项目建设期限预安排为12个月（范围为2020年6月1日至2021年5月30日），完成水产品加工生产线设施设备提升和仓储保鲜设施设备建设任务，实现全面投产。根据项目前期工作进展情况及建设资金到位情况，预安排建设工期12个月（2020年6月至2021年5月），如遇特殊情况及自然灾害，建设工期相应后延。详见项目实施进度计划表。

| 时 间 项目名称 | 2020－2021年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前期 | 1－2 | 3－4 | 5－6 | 7－8 | 9－10 | 11－12 |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |

完成情况：严格按项目计划实施、跟进。项目如期完成。

### 3.3 产出情况和取得的效益情况

计划：净增水产品加工能力1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。净增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。新增就业岗位20余个，可确保渔农2100万元收入不受市场波动的风险。

完成情况：净增水产品加工能力1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。净增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。新增就业岗位23个，可确保渔农2100万元收入不受市场波动的风险。

项目建设示例图：

△仓储保鲜库

△水产品-河蚌加工车间

△水产品-田螺加工车间

四、绩效评价工作情况

公司成立了该项目绩效评价小组，严格按照财政项目支出相关政策文件的要求，结合我司的实际项目情况，组织相关人员根据我司的综合情况选用评价指标和评分标准，认真进行核实和考评。

该项目主要从项目决策、过程、产出、效益四个一级指标方面开展，进行细化提取二级指标进行评估。绩效评价小组在财政厅自评工作文件指导下，根据项目预算与项目计划情况，核实预算、支出、项目实施进度汇报表等原文件的数据收集与整理，组织项目个工作负责人，客观公正地深入探讨和研究，并经过多轮广泛征求意见与佐证资料查实，组织开展绩效评价工作。经过绩效评价小组的认真评估，最终形成了《2021年度项目支出绩效自评指标计分表》。

- 五、预算支出主要绩效及评价结论

公司实施水产品加工和仓储保鲜能力建设项目投资657.99万元，其资金来源：申请水产品加工和仓储保鲜能力建设项目补助资金105.6万元，全部用于该项目设备购置费用。占项目投资的16.05%；企业自筹资金552.39万元，占项目投资的83.95%。

- 绩效评价指标分析

## 1 、预算支出决策情况

本项目计划总投资657.99万元，实际完成投资657.99万元。

## 2、预算执行过程情况

本项目计划完工时间为2021年5月完成并正式投产，实际完成时间并投产2021年5月，项目完成效率100%。

## 3、预算支出产出情况

截止至项目完成日，本项目计划完成指标均已达到。已净增水产品加工能力1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。净增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。新增就业岗位23个，可确保渔农2100万元收入不受市场波动的风险。客户满意度为非常满意。

## 4、预算支出效益情况

- 项目实施后净增水产品加工能力1000吨，净增仓储保鲜库容500吨。第二产业通过对水产品加工生产线的扩能提质改造与产品研发，提高水产品品质，降低产品损耗率和能源等消耗，提高企业生产效益，预测年新增加工水产品1000吨，新增产值2730.0万元，年可提升效益218.4万元，提升效益率8.0%。第三产业通过仓储保鲜市场流通体系的建立及物联网体系的运用，扩宽销售渠道，提升产品溢价能力，预测年新增仓储保鲜库容500吨，年新增水产品仓储保鲜周转达2500吨，年可提升效益78.75万元，提升效益率1.5%。

- 七、主要经验及做法、存在的问题及建议

## 1、主要经验

我司强调同类不同质，建设新厂，扩大规模，通过提升关键生产工艺技术水平，提升装备机械化、自动化、智能化、信息化水平，建设企业内部全程监测系统和食品质量可追溯体系。公司着力于品牌打造，现正积极申请国家级农业产业化龙头企、中国驰名商标等称号。

## 2、存在问题和建议

全区水产养殖组织化程度不高，更无企业带动，兰溪羊角渔业发展有限公司及周边中华鳖养殖户统计超百家，基本上“一家一塘”，未形成品牌，苗种销售、成品上市各自为政，价格差异大，信息闭塞。鳖苗销售价格3-10元/尾不等，成品鳖销售价格从80-200元/公斤不等，效益不明显。建议采取产业联盟的方式，建设当地特色品牌，抱团经营。