益阳市赫山区城市管理和综合执法局

2022年“三微工程”项目绩效评价报告

赫山区2022年“三微工程”工作，在市、区两级政府的正确领导下，为了改善城市基础设施薄弱环节和创文明城市基础设施方面的短板问题，狠抓项目建设，加快资金拨付，强化后续管理，加强统筹协调，各项工作有序开展，较好地完成了年度各项目标任务。现将有关情况汇报如下：

一、赫山区“三微工程”基本情况

2022年我区共获批“三微工程”项目60个，已全部开工建设，并全部完成项目任务。

1. 赫山区“三微工程”财政资金绩效评价指标分析

**（一）资金管理**

2022年度市、区两级以1：1的分配方式分别计划安排“三微工程”项目资金总计1100万元，根据工程完成进度完成项目要求后先期支付50%的工程款，待工程审计验收后再支出全部资金，按照《赫山区财政项目资金管理暂行办法》的要求及相关规定50%部分资金全部拨付到位。

**（二）项目管理**

1.规划计划编制。为深入贯彻落实市委、市政府，区委、区政府关于加强“三微工程”建设的要求，进一步推动赫山区“三微工程”工程建设，结合当前经济发展水平、财政承受能力、城市基础设施提质改造需求，赫山区按上级规划要求，结合我区自身实际情况，战略布局完成“三微工程”项目规划编制。

2.项目公示。我单位按要求及时报送了“三微工程”工程资金绩效评价报告，内容完整，评价客观真实。历年来赫山区高度重视“三微工程”项目的信息公开工作，“三微工程”项目全部采用公开招投标的方式确定施工单位，信息员每月将“三微工程”项目建设情况按时上报区委、区政府，市住建局重点办“三微工程”项目办公室等部门，积极向社会公众公开建设情况。在建设现场设立了公示牌，将项目有关情况予以公示，接受社会监督。在日常统计工作中，安排专人负责，数据上报前由多个部门联合审核，做到了台账齐全，核算严谨，按时、按质、按要求报送各类统计数据和材料。

**（三）项目效益**

项目按既定要求，2022年启动“三微工程”项目任务60个。 为做好“三微工程”项目这项工作，确保政策用好用足，取得是实实在在的效益，着力以城市基础设施薄弱环节为工作重心，结合创文明城市基础设施方面的短板问题统筹实施。

**（四）居民满意度**

“三微工程”项目建设是城市基础设施建设体系的重要内容，是构建和谐社会、为民办实事的重大举措。2022年，赫山区认真贯彻落实中央各项政策要求，采取有效措施，积极推进“三微工程”项目建设，切实改善群众的居住环境，推进了新型城镇化建设、拉动了投资和消费需求、促进了经济增长和社会和谐。

三、自评情况

按照绩效评价自评栏，对照自我完成情况，绩效自评100分。我区将继续保持对“三微工程”项目的投入力度，2022年拨付“三微工程”项目的财政性资金630万元，截至2022年末完成了60个“三微工程”项目，带动和引导相关配套基础设施建设，在拉动经济增长的同时，提供了就业岗位，改善了城市人居环境，提升了城镇综合承载能力。总体来看，2022年我区“三微工程”项目财政资金运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，并充分发挥了项目资金的使用效益。在“三微工程”项目目标任务完成方面、资金使用和筹集管理方面和使用方面、项目建设等还存在一些问题，需要进一步改进和完善。

四、存在的问题

**（一）老旧小区违章建筑拆除难**

小区内的历史存量的违章搭建和一些乱搭乱建，严重影响在改造过程中带来的改造阻力，部分居民不予配合。

**（二）地方配套资金压力大**

由于区级财政资金困难，连续几年来“三微工程”项目建设已给区财政形成了巨大压力。随着“三微工程”项目工程建设规模逐年增加，地方配套资金压力进一步加大。

五、几点建议

（一）对小区内的违章建筑，我单位将拿出强力手段，采取法律手续，予以清拆，确保小区消防通道通畅，方便人车出行。

（二）建立城市基础设施设备维修维护基金。城市基础设施关系到城市发展、城市形象，关系到民生，建议政策上规定在土地出让金和住房公积金增值收益中适当提取，建立城市基础设施维修维护基金 ，解决城市基础设施薄弱、创建文明城市的短板问题。

益阳市赫山区城市管理和综合执法局

2023年5月18日

项目支出（项目）绩效目标表

（2022年度）

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  （项目）名称 | 三微工程项目 | | 预算单位 | 赫山区城市管理和综合执法局 | |
| 年度预算总金额 | 630.00 | | 项目资金 | 630.00 | |
| 项目支出（项目）实施期 | 2022年3月至1月 | | | | |
| 实施期绩效目标 | 通过该项目的实施，进一步改善城市面貌，提升城市品位，优化人居环境，巩固国家卫生城市创建成果，改变中心城区基础设施建设落后的现状。 | | | | |
| 本年度绩效目标 | 通过该项目的实施，进一步改善城市面貌，提升城市品位，优化人居环境，巩固国家卫生城市创建成果，改变中心城区基础设施建设落后的现状。 | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程建设总面积 | ㎡ | 20000㎡ |
| 工程建设材料 | 吨 | 11000吨 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 建设工程质量 | 优良 | 100 |
| 建筑材料质量 | 达标 | 100 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | % | 100 |
| 预算执行完成率 | % | 100 |
| 成本指标 | / |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 项目带动相关产业增值 | 万元 | 100 |
| 社会效益  指标 | 人居环境改善受惠人数 | 万人 | 9.5 |
| 生态效益  指标 | 优化区域生态环境 | 科学 | 90% |
| 可持续影响指标 | 后期管护持续时间 | 年 | 10 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 项目满意度 | % | 100 |