益阳市赫山区库区移民事务中心

2022年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算执行情况绩效自评工作

报       告

根据水利部三峡工程管理司《关于做好2022年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算执行情况绩效自评工作》的通知，现就我事务中心2022年度三峡外迁帮扶资金开展绩效自评情况汇报如下：

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）基本情况

2019年3月，我单位更名为赫山区库区移民事务中心，为正科级事业单位。现有工作人员11名，其中，全额拨款人员10名，自收自支人员1名。内设办公室、人事计划财务股、项目股、后扶股等股室。2006年省移民局核定我区大中型水库1座，核定我区移民人数共7734人，涉及全区18个乡镇街道的145个村（社区）918个村民小组。我区安置三峡移民227人，分别安置在沧水铺镇、衡龙桥镇、岳家桥镇的5个移民点。

（二）绩效目标

目标1：计划投入28万元，改善三峡移民整体居住环境。

目标2：计划投入43万元，改善三峡移民生活生产基础设施条件。

目标3：预计增加三峡移民人均收入1000元。

（三）省内资金安排、分解下达预算情况:

2022年国家重大水利工程建设基金(三峡工程后续

工作)资金安排分配及拨付情况表           单位 万元

| 村名 | 项目内容 | 金额(万元) | 拨付时间 | 已拨付 | 未拨付 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳家桥村 | 美丽屋场建设 | 12 | 2022.6.22 | 12 |  |  |
| 岳家桥村 | 公路建设 | 9 | 2022.6.22 | 9 |  |  |
| 衡龙桥村 | 美丽屋场建设 | 11 | 2022.12.14 | 11 |  |  |
| 衡龙桥村 | 水利建设 | 7 | 2022.12.14 | 7 |  |  |
| 衡龙桥村 | 三峡移民市场摊位建设 | 3 | 2022.12.14 | 3 |  |  |
| 沧水铺村 | 人居环境 | 5 | 2023.1.3 | 5 |  |  |
| 沧水铺村 | 公路建设 | 6 | 2023.1.3 | 6 |  |  |
| 沧水铺村 | 水利建设 | 5 | 2023.1.3 | 5 |  |  |
| 珠波塘村 | 水利建设 | 5 | 2022.11.21 | 5 |  |  |
| 珠波塘村 | 水利建设 | 8 | 2022.11.21 | 8 |  |  |
| 合 计 |  | 71 |  | 71 |  |  |

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金到位情况分析：我库区移民事务中心制定了项目资金管理制度及相关文件。根据省、市批复项目资金文件及时下达了资金指标。项目完工经验收合格后，将已完工的项目资金71万元及时通过国库支付局直接支付到各项目单位的账户上。

（二）项目资金执行情况分析：我中心严格按省、市移民局批复的项目资金文件批执行，无随意调整和变更的现象。

（三）项目资金管理情况分析：我中心严格按上级要求管理移民专项资金，为了与移民工作经费严格分开，设置专账，其拨付通过区财政局国库支付局拨付到各单位账户上。资金封闭运行，区财政全程参与监督。项目实施过程中由项目单位在村政务公布栏里实行公开公示，并在互联网+监督等平台公示全区移民项目。项目资金安排和项目实施有移民参与监督。

（四）总体绩效目标完成情况分析

1、前期准备：我中心领导对绩效评价高度重视，成立了绩效评价领导小组，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，项目支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

2、组织过程：经领导小组研究同意，由中心主任陈虎明负总责，其他分管领导具体负责，办公室、财务股、项目股、后扶股配合，对2022年度中央水库移民扶持基金进行了认真细致的绩效评价。

（五）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2021年，湘财农指[2021]93号文件，安排2022年度三峡工程后续工作重大水利工程建设基金71万元，我区共安排10个项目，其中基础设施建设7个项28万元，人居环境整治3个项目43万元。

（2）质量指标

按上级要求，保证质量，完成目标任务，10项目验收质量合格率达100%。

（3）时效指标

至2022年12月31日项目建设已全部完工。截止至2023年1月31日，项目资金完成率100%。

（4）成本指标：

项目支出控制在批复预算资金范围内的项目比例达100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益： 2022年三峡移民人均可支配收入比2021年三峡移民人均可支配收入增加1000元，与绩效目标持平。

- 社会效益：修建及维修公路水利建设，方便了移民出行，降低了移民生产生活成本。

（3）生态效益：环境整治和基础设施（公路建设等）项目的实施，配合国家美丽乡村建设战略，对移民聚居区进行道路提质改造、实施农村公路建设工程、落实乡村振兴战略，开展整村推进美丽移民村建设项目建设，对移民聚居区进行序化、绿化、亮化“三化”工程等，逐步改善了移民安置点和集中聚居区的人居环境，稳步提升了移民群众的生活品质和幸福指数。项目的实施，发挥了良好的经济效益和社会效益，净化空气，维护区域生态平衡发挥了积极作用，生态效益明显。

3、满意度指标完成情况分析

移民项目的实施、人居环境的整治等进一步改善移民生产生活条件，丰富群众的文化娱乐生活，移民和当地群众对项目的实施十分满意，使移民感受到了党和政府的关怀和温暖，为移民致富打下了基础，使移民逐步走上致富的道路，提升了移民群众的幸福感、获得感。经调查，我区库区移民对后期扶持政策实施满意度达90%；全年未出现与后期扶持相关的非正常进京越级上访事件；我中心对交办的信访事项反应迅速，处理率达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前没有存在偏离绩效目标的原因。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟交相关部门应用和网上公开。

五、其他需要说明的问题

上级巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题及其他所涉及的金额。

益阳市赫山区库区移民事务中心

2023年4月28日

附件4：

2022年项目支出绩效自评指标计分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 自评分 | 具体指标 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标（4分） | 目标 内容（4分） | 3.5 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策过程（8分） | 决策 依据（4分） | 3.5 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  | 决策 程序（4分） | 3.5 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金分配（8分） | 分配 办法（3分） | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  | 分配 结果（5分） | 4 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 （25分） | 资金到位（5分） | 到位率（3分） | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  | 到位 时效（2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金管理（10分） | 资金 使用（7分） | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  | 财务 管理（3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施（10分） | 组织 机构（1分） | 0.5 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） |
|  |  | 项目 实施（3分） | 2.5 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  | 管理 制度（6分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出（15分） | 产出 数量（5分） | 4.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  | 产出 质量（4分） | 3.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  | 产出 时效（3分） | 2.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  | 产出 成本（3分） | 2.5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果（40分） | 经济 效益（8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 社会 效益（8分） | 7.5 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  | 环境 效益（8分） | 7.5 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  | 可持续影响（8分） | 7 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  | 服务 对象满意度（8分） | 7.5 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  | 90 |  |  |