附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 农村义务教育校舍维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市赫山区人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市赫山区教育局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2068.4 | 2068.4 | 2068.4 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2068.4 | 2068.4 | 2068.4 |  | 100% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照文件要求规范使用资金，龙洲中学新建教学楼；益阳师范附属小学新建综合楼；维修改造谢林港镇中心学校、泉交河镇中心学校、笔架山乡下新桥学校。 |  |  |  | 已全部完成，并竣工投入使用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成建设任务 |  | 已完成 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 指达到规范要求 |  | 合格 | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同要求完工 |  | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 按财政评审及采购标准 |  | 按实结算 | 10 | 9 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 |  |  | 无 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善学校校舍条件等问题 |  | 良好 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 符合规范和相关规定 |  | 合格 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 符合规范和相关规定 |  | 符合 | 10 | 9 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长、社会各界人士 |  | 94% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 95分 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：